«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
1 -ый Заместитель Главы	ДиректорМУП «УК в ЖКХ»
Администрации г.Новочебоксарска             Козлов Г.А.      
Артемьев В.П.

ГРАФИК

Ремонта внутриквартальных дорог и проездов в 2007году (предварительный, окончательно формируется после весеннего осмотра жилых домов)

М2

| №№ | Адрес | План | май | июнь | июль | август | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l.OAO «Ремжиллюкс» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Терешковой 6 | 293 |  | 293 |  |  |  |
| 2 | Терешковой 22 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Винокурова 2 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Винокурова 4 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 5 | Химиков 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 6 | Химиков 5 | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 7 | Гидростроителей 14 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 8 | Гидростроителей 10 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 9 | Гидростроителей 8 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 10 | Гидростроителей 6 | 250 |  | 250 |  |  |  |
| 11 | Ж.Крутовой 17 | 120 |  | 120 |  |  |  |
| 12 | Ж.Крутовой 12 | 122 |  | 122 |  |  |  |
| 13 | Молодежная 7 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 14 | Молодежная 5 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 15 | Набережная 17 | 120 |  | 120 |  |  |  |
| 16 | Парковая 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Парковая 3 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 18 | Винокурова 19 | 50 |  | 50 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
|  | 2.МУП «Жилье» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Винокурова 23 | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Винокурова 25 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Винокурова 26 | 55 |  | 55 |  |  |  |
| 4 | Советская 14 | 110 |  | 110 |  |  |  |
| 5 | Советская 2 | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 6 | Советская 28 | 190 |  | 190 |  |  |  |
| 7 | Комсомольская 7 | 75 |  | 75 |  |  |  |
| 8 | Терешковой 1 | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 9 | Терешковой 3 | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 10 | Терешковой 11 | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 11 | Терешковой 19 | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 12 | Терешковой 21 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 13 | Коммунистическая 28 | 70 |  | 70 |  |  |  |
| 14 | Коммунистическая 34 | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 15 | Гидростроителей 7 | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 16 | Парковая 29 | 35 |  | 35 |  |  |  |

| 17 | Энергетиков 1 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 1250 |  | 1250 |  |  |  |
|  | З.ОАО «РЭП» |  |  |  |  |  | . |
| 1 | Солнечная 6 | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 2 | Солнечная 8 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 3 | Солнечная 22 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 4 | Солнечная 24 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 5 | Солнечная 26 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 6 | Зеленый 1А | 105 |  | 105 |  |  |  |
| 7 | Зеленый 2 | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 8 | Зеленый 13 | 65 |  | 65 |  |  |  |
| 9 | Зеленый 17 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 10 | Зеленый 17А | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 11 | Зеленый 19 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 12 | Зеленый 22 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 13 | Советская 5 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 14 | Советская 7 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 15 | Винокурова 29А | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 16 | Винокурова 36 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
|  | 4.0АО «Ремэкс» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ельниковский 10 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ельниковский 12 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Ельниковский 9 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Ельниковский 4А | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 5 | ХПятилетки 26 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | ХПятилетки 46 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 7 | ХПятилетки 38 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 8 | ХПятилетки 7 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | ХПятилетки 14 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 10 | ХПятилетки 36 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 11 | ХПятилетки 44 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 12 | Пионерская 23 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 13 | Пионерская 27 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Винокурова 75 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 15 | Винокурова 57 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 16 | Винокурова 69 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 17 | Винокурова 81 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 18 | Восточная 22 | 165 | 165 |  |  |  |  |
| 19 | Восточная 11 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 20 | Восточная 15 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 21 | Восточная 17 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 22 | Восточная 19 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 23 | Восточная 26 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 24 | Семенова 19 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 25 | Семенова 21 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 26 | Семенова 33 | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 1500 | 1500 |  |  |  |  |

| 5.0А0 «УЮТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайская 34 | 340 | 340 |  |  |  |  |
| 2 | Винокурова 123 | 120 | 120 |  |  |  |  |
| 3 | 10 Пятилетки 72 | 75 | 75 |  |  |  |  |
| 4 | 10 Пятилетки 74 | 75 | 75 |  |  |  |  |
| 5 | В.Интернац. 23 ' | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 6 | В.Интернац. 25 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 7 | В.Интернац. 29 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 8 | В.Интернац. 17 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Винокурова 127 | 90 | 90 |  |  |  |  |
| 10 | Первомайская 38 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  | б.ОАО «Жилремстрой» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строителей 52 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Строителей 24 | 45 | 45 |  |  |  |  |
| 3 | Строителей 32 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Строителей 20 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Южная 6 | 325 | 325 |  |  |  |  |
| 6 | Южная 12 | 130 | 130 |  |  |  |  |
| 7 | ХПятилетки 52 | 65 | 65 |  |  |  |  |
| 8 | ХПятилетки 54 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 9 | ХПяти летки 56 | 65 | 65 |  |  |  |  |
| 10 | ХПятилетки 50 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Первомайская 43 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 12 | Первомайская 35 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | Первомайская 29А | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 8750 | 8750 |  |  |  |  |