МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 09

город Новочебоксарск                                                                                                     04 января 2011 г.

Муниципальное учреждение  «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о.начальника Улангина Олега Аркадьевича, действующего на основании распоряжения администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 04.02.2010 № 11-М и Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Новгорсвет», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Леонтьева Радика Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий  муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки на территории г. Новочебоксарска в соответствии с перечнем объектов, работ, их кратких характеристик, периодичности  и сроков выполнения (приложения 1 2),  являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта..

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях настоящего контракта.

2. Стоимость работ и порядок оплаты работ

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет 3 965 000,00 (Три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС. В стоимость работ включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Оплата производится  за счет средств бюджета города Новочебоксарска, в  пределах  смет, предусмотренных на  2011 год.

2.3. Расчет производится по факту выполнения работ, в срок до 31.12.2011 г., после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и представления счета-фактуры.

2.4. Оплата Заказчиком стоимости работ Подрядчику осуществляется по мере поступления денежных средств в бюджет города Новочебоксарска путём перечисления  их на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: с 04 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

3.2. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем и устранении Подрядчиком замечаний (при их наличии).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Обеспечить качественное и полное выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с действующими нормами и правилами, а также приложениями к настоящему контракту.

4.1.2. Обеспечить при производстве работ общий порядок, выполнить мероприятия по технике безопасности и безопасной эксплуатации механизмов, соблюдению норм пожарной безопасности, охране окружающей среды.

4.1.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.1.4. Принимать участие в работе по выявлению причин аварийных ситуаций.

4.1.5. По требованию Заказчика предоставлять достоверную информацию, отчет по муниципальному заказу.

4.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ по настоящему контракту указания Заказчика, направленные на улучшение качества работ, либо снижение их стоимости, если эти указания не противоречат условиям настоящего контракта и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.7. При обнаружении недостатков в работах, возникшие в ходе проведения работ, либо при их приёмке или наличия замечаний от Заказчика Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки своими силами, средствами без увеличения стоимости работ по настоящему контракту в течение 3-х календарных дней с момента получения соответствующих документов.

4.1.8. По окончании работ произвести уборку образовавшегося мусора после производства работ.

4.1.9. В случае выявления обстоятельств, приведших к уничтожению или порче муниципального имущества (их элементов) по не зависящим от Подрядчика причинам, незамедлительно уведомить об этом Заказчика, принять все возможные меры для предотвращения его дальнейшего уничтожения.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Запрашивать  и получать в установленном порядке у Заказчика информацию по вопросам выполнения настоящего контракта.

4.2.2.  Привлекать к выполнению работ субподрядчиков только с согласия Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить произведенные Подрядчиком работы при условии их надлежащего выполнения.

4.3.2. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ по настоящему контракту.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2.Проводить проверку качества работ и соответствие их условиям контракта, ГОСТ и иным техническим нормам и правилам.

4.4.3. Оценивать качество и объем выполненных работ согласно приложению 3 настоящего контракта.

4.4.4.Выдавать задания, распоряжения, указания в соответствии с предметом настоящего контракта и иными его условиями, обязательными для исполнения Подрядчиком.

4.4.5.При выявлении несоответствия качества выполненных работ условиям настоящего контракта незамедлительно уведомлять об этом Подрядчика.

4.4.6. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах  потребовать от Подрядчика:

- безвозмездно устранить недостатки в срок, установленный разделом 5 настоящего контракта;

- соответствующего уменьшения установленной цены;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

4.4.7. Не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком по своему усмотрению, без согласования с Заказчиком.

4.4.8. Не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий настоящего контракта, норм и правил.

5. Приемка работ

5.1. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику  два экземпляра подписанного Подрядчиком акта приемки выполненных работ.

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения данного акта обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком акта или мотивированный отказ.

5.3. В случае обнаружения несоответствия качества выполненных работ определенных контрактом, либо невыполнения работ Заказчик после получения акта приемки выполненных работ обязан представить акт с перечнем необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты.

5.4.	После устранения недостатков Подрядчиком и выполнения всего объема работ Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков выполнения, предусмотренных настоящим контрактом, работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

6.4. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в работе в срок, указанный в пункте 4.1.7. настоящего контракта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих исправлению за каждый день просрочки.

6.5. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 10 % от суммы ненадлежащее исполненных обязательств. Штраф удерживается из суммы, подлежащей выплате за выполненные работы.

6.6. Уплата неустойки и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. Подрядчик несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Подрядчика в ходе выполнения работ или в результате некачественно выполненных работ.

7. Непреодолимая сила

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения обязательств по настоящему контракту будет продлен на время действия этих обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

8. Расторжение  контракта

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.2 Настоящий контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае существенного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, а именно:

- задержка Подрядчиком начала работ, более чем на один календарный день по причинам, не зависящим от Заказчика;

- не устранение Подрядчиком недостатков в работе в установленный пунктом 4.1.7. настоящего контракта срок, а также, если эти недостатки являются существенными и неустранимыми.

- в результате нарушения Подрядчиком условий контракта.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с  момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 2011 года.

10. Дополнительные условия

10.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, решаются путем переговоров между сторонами. В случае не достижения согласия – Арбитражным судом Чувашской Республики.

10.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае изменения правового статуса одной из сторон, адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую сторону о предстоящих изменениях, а после их осуществления в срок 7 (семь) календарных дней представить надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменения.

10.4. Работы, выполняемые согласно настоящему контракту для муниципальных нужд, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации должна иметь сертификат и знак соответствия.

10.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение:

1. Перечень установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

2. Технический регламент работ.

3. Критерии оценки качества и соответствия объемов оказанных услуг.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: МУ «АГУ г. Новочебоксарска» 429951, г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, д.4а ИНН 2124028098/КПП 212401001 л/счет 03243320032 р/с40204810700000100342 ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России, г. Чебоксары, БИК 049706001 телефон: 73-78-46, 73-33-19 И.о. начальника ________________О.А. Улангин | Подрядчик: ООО «Новгорсвет» 429950 г. Новочебоксарск, ул. Молодежная, д.12 ИНН 2124033683/ КПП 212401001 р/с 40702810475040020205 к/с 30101810300000000609 Чувашское ОСБ №8613 г. Чебоксары БИК 049706609 телефон:74-05-11 Директор _____________________Р.С. Леонтьев |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от 04 января 2011 г. №  09

Утверждено:                                                                       Согласовано:

И.о. начальника МУ «АГУ г. Новочебоксарска»     Директор ООО «Новгорсвет»

О.А. Улангин                                                                      Р.С. Леонтьев

_______________________                                                __________________________

«____»________________2011 г.                                     «____»________________2011 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

установок наружного освещения

| № п/п | № ТП | Опоры всего ж/б и металл. шт. | Протяженность по трассе, м | Тип и мощность (Вт) ламп | Всего светильников шт | Разделка при кабельном питании | Кол-во светильников в"ночном" режиме (2/3) вкл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. ВЛ без совм. под-вески | в т.ч. ВЛ при совм. подвес-кой | в т.ч. КЛ | ДРЛ –125 шт. | ДРЛ – 250 шт. | ДнАТ – 400 шт. | ДнаТ - 150 шт. | ДнаТ - 250 шт. | Днас -220 шт |  |  |  |
| 1 | 2 | 82 | 3335 | 3,200 |  | 135 | 2 |  |  | 25 |  | 93 | 120 | 3 | 86 |
| 2 | 7 | 17 | 1800 | 600 | 1,040 | 160 |  |  |  |  |  | 52 | 52 | 2 | 25 |
| 3 | 8 | 42 | 3165 | 1,280 | 1,480 | 405 |  |  |  | 15 |  | 121 | 136 | 11 | 83 |
| 4 | 10 | 54 | 2210 | 1,960 |  | 250 |  |  |  |  |  | 79 | 79 | 6 | 63 |
| 5 | 15 | 87 | 3710 | 3,520 |  | 190 |  |  |  | 4 |  | 114 | 118 | 3 | 84 |
| 6 | 16 | 0 | 2160 |  | 1,920 | 240 |  |  |  |  | 56 |  | 56 | 1 | 28 |
| 7 | 17 | 28 | 940 | 880 |  | 60 |  |  |  |  |  | 46 | 46 | 1 | 18 |
| 8 | 21 | 82 | 2940 | 2,560 |  | 380 |  |  |  |  |  | 104 | 104 | 1 | 86 |
| 9 | 23 | 52 | 1760 | 1,760 |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 74 | 2 | 74 |
| 10 | 24 | 19 | 810 | 760 |  | 50 |  |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 |
| 11 | 26 | 19 | 680 | 600 |  | 80 |  |  |  |  |  | 22 | 22 | 3 | 19 |
| 12 | 27 | 28 | 1340 | 1,280 |  | 60 |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 16 |
| 13 | 28 | 75 | 3160 | 2,800 |  | 360 |  |  |  |  |  | 108 | 108 | 4 | 92 |
| 14 | 29 | 0 | 9760 |  | 9,120 | 640 |  | 159 |  |  |  | 130 | 289 | 5 | 218 |
| 15 | 31 | 49 | 1920 | 1,310 |  | 610 |  |  |  |  |  | 52 | 52 | 18 | 41 |
| 16 | 32 | 24 | 2025 | 440 | 955 | 630 |  |  |  |  |  | 56 | 56 | 9 | 50 |
| 17 | 34 | 59 | 2770 | 1,905 | 270 | 595 |  |  |  | 3 | 22 | 70 | 95 | 20 | 69 |
| 18 | 35 | 54 | 2320 | 1,560 |  | 760 |  |  |  |  | 6 | 48 | 54 | 9 | 49 |
| 19 | 37 | 39 | 2100 | 1,360 |  | 740 |  |  |  |  |  | 55 | 55 | 4 | 40 |
| 20 | 40 | 38 | 1540 | 510 |  | 1030 |  |  |  |  |  | 47 | 47 | 25 | 31 |
| 21 | 41 | 26 | 1380 | 1,000 |  | 380 |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 10 | 26 |
| 22 | 42 | 17 | 567 | 521 |  | 46 |  |  |  |  |  | 18 | 18 | 2 | 15 |
| 23 | 43 | 46 | 3360 | 1,800 | 920 | 640 |  |  |  |  | 50 | 50 | 100 | 12 | 67 |
| 24 | 44 | 28 | 1300 | 1,120 |  | 180 |  |  |  |  |  | 31 | 31 | 1 | 28 |
| 25 | 46 | 13 | 456 | 410 |  | 46 |  |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 10 |
| 26 | 47 | 39 | 1748 | 1,394 |  | 354 |  |  |  |  |  | 39 | 39 | 2 | 29 |
| 27 | 48 | 30 | 1234 | 1,050 |  | 184 |  |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 22 |
| 28 | 49 | 32 | 2030 | 1,240 | 640 | 150 |  |  |  |  | 17 | 32 | 49 | 1 | 35 |
| 29 | 50 | 13 | 469 | 390 |  | 79 |  |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 30 | 51 | 6 | 2433 | 165 | 1,975 | 293 |  |  |  |  | 52 | 6 | 58 | 2 | 30 |
| 31 | 52 | 22 | 592 | 562 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 22 |
| 32 | 53 | 23 | 1870 | 1,000 | 800 | 70 |  |  |  | 6 | 38 | 27 | 71 | 2 | 48 |
| 33 | 55 | 15 | 1780 | 270 | 1,000 | 510 |  |  |  |  | 54 | 26 | 80 | 2 | 53 |
| 34 | 56 | 49 | 1460 | 880 |  | 580 | 22 |  |  |  |  | 27 | 49 | 22 | 43 |
| 35 | 58 | 52 | 1582 | 1,040 |  | 542 |  |  |  |  |  | 52 | 52 | 13 | 46 |
| 36 | 59 | 17 | 692 | 610 |  | 82 |  |  |  |  |  | 17 | 17 | 2 | 17 |
| 37 | 64 | 32 | 1466 | 975 |  | 491 |  |  |  |  | 2 | 30 | 32 | 6 | 17 |
| 38 | 65 | 36 | 1415 | 1,255 |  | 160 |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 2 | 28 |
| 39 | 66 | 33 | 1420 | 640 |  | 780 |  |  |  |  |  | 44 | 44 | 18 | 31 |
| 40 | 67 | 18 | 720 | 680 |  | 40 |  |  |  |  |  | 19 | 19 | 1 | 11 |
| 41 | 68 | 33 | 4265 | 330 | 2,690 | 1245 | 7 |  |  |  | 64 | 95 | 166 | 11 | 102 |
| 42 | 69 | 39 | 1302 | 1,106 |  | 196 |  |  |  |  |  | 45 | 45 | 6 | 32 |
| 43 | 70 | 6 | 380 |  |  | 380 |  |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 44 | 72 | 20 | 935 | 560 |  | 375 |  |  |  | 18 | 1 |  | 19 | 2 | 10 |
| 45 | 73 | 0 | 5600 |  | 5,600 |  |  |  |  |  |  | 42 | 42 | 0 | 42 |
| 46 | 75 | 17 | 600 | 400 |  | 200 |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 5 | 14 |
| 47 | 77 | 49 | 2790 | 2,080 | 440 | 270 |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 4 | 50 |
| 48 | 78 | 9 | 1015 |  | 565 | 450 |  |  |  |  |  | 44 | 44 | 17 | 26 |
| 49 | 79 | 35 | 2880 | 1,260 | 1,300 | 320 |  |  |  |  |  | 85 | 85 | 2 | 63 |
| 50 | 82 | 29 | 1600 |  |  | 1600 | 29 |  |  |  |  |  | 29 | 29 | 29 |
| 51 | 83 | 67 | 2680 | 2,680 |  |  |  |  |  | 22 |  | 45 | 67 | 4 | 67 |
| 52 | 84 | 12 | 1171 |  | 480 | 691 |  |  |  |  | 26 | 17 | 43 | 14 | 31 |
| 53 | 87 | 38 | 1490 |  | 560 | 930 | 3 |  |  |  |  | 35 | 38 | 26 | 38 |
| 54 | 88 | 48 | 2038 | 473 |  | 1565 |  |  |  |  | 5 | 50 | 55 | 31 | 46 |
| 55 | 89 | 38 | 1610 | 810 |  | 800 |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 27 | 36 |
| 56 | 90 | 47 | 1832 |  |  | 1832 | 30 |  |  |  |  | 17 | 47 | 17 | 47 |
| 57 | 93 | 3 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 58 | 95 | 39 | 1390 |  |  | 1390 | 90 |  |  |  |  |  | 90 | 40 | 90 |
| 59 | 96 | 18 | 720 |  |  | 720 |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 20 | 24 |
| 60 | 97 | 19 | 1154 |  | 374 | 780 |  |  |  |  |  | 32 | 32 | 19 | 26 |
| 61 | 98 | 38 | 1570 | 390 |  | 1180 |  |  |  |  |  | 42 | 42 | 39 | 36 |
| 62 | 99 | 27 | 980 |  |  | 980 |  |  |  |  |  | 38 | 38 | 26 | 38 |
| 63 | 101 | 34 | 1950 | 650 | 900 | 400 | 18 |  |  |  |  | 54 | 72 | 1 | 27 |
| 64 | 102 | 65 | 2422 |  |  | 2422 |  |  |  | 9 |  | 61 | 70 | 66 | 66 |
| 65 | 103 | 37 | 1410 | 400 |  | 1010 |  |  |  |  |  | 53 | 53 | 23 | 41 |
| 66 | 105 | 29 | 940 |  |  | 940 |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 30 | 23 |
| 67 | 106 | 52 | 1640 |  |  | 1640 |  |  |  | 15 |  | 38 | 53 | 52 | 42 |
| 68 | 107 | 55 | 2968 |  |  | 2968 |  |  |  |  |  | 93 | 93 | 70 | 48 |
| 69 | 108 | 21 | 840 |  |  | 840 |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 31 | 30 |
| 70 | 109 | 23 | 990 |  |  | 990 |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 71 | 110 | 28 | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 18 |
| 72 | 111 | 28 | 984 | 952 |  | 32 |  |  |  | 5 |  | 23 | 28 | 1 | 16 |
| 73 | 115 | 35 | 1190 | 502 |  | 688 |  |  |  |  |  | 43 | 43 | 21 | 36 |
| 74 | 116 | 9 | 740 |  |  | 740 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 75 | 120 | 20 | 834 |  |  | 834 |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 20 | 15 |
| 76 | 121 | 13 | 579 |  |  | 579 |  |  |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 77 | 122 | 23 | 1691 |  | 548 | 1143 |  |  |  |  |  | 55 | 55 | 25 | 39 |
| 78 | 123 | 10 | 1630 |  | 870 | 760 |  |  | 26 |  | 34 | 6 | 66 | 10 | 27 |
| 79 | 124 | 27 | 1005 | 455 |  | 550 |  |  |  |  |  | 41 | 41 | 14 | 27 |
| 80 | 126 | 43 | 3375 |  | 1405 | 1970 |  |  |  |  | 34 | 44 | 78 | 38 | 57 |
| 81 | 127 | 4 | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 82 | 133 | 12 | 590 | 110 |  | 480 |  |  |  |  | 10 | 12 | 22 | 12 | 12 |
| 83 | с/т №4 | 0 | 590 | 110 |  | 480 |  | 52 |  |  |  |  | 52 | 2 |  |
| ИТОГО | 2577 | 142 968 | 58 555 | 35 799 | 48 614 | 201 | 211 | 26 | 122 | 469 | 3 299 | 4 330 | 1068 | 3216 |
| Контрольные кабели наружного освещения – 26,6 км. ПЕРЕЧЕНЬ |
| установок архитектурно-художественной подсветки |

| № п/п | Пункт питания № ТП | Место нахождения | Протяженность по трассе КЛ, м | Мощность газоразрядных ламп в светильнике, прожекторе | Всего светильников, шт. | Разделка при кабельном питании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 Вт, шт. | 21 Вт, шт. | 50 Вт, шт. 10 12 16 3 | 70 Вт, шт 264 12 29 | 100 Вт, шт. | 120 (125) Вт, шт. | 150 Вт, шт. | 250 Вт, шт. | 400 Вт, шт. | 1000 Вт,шт | 2000 Вт, шт. |  |  |
| 1 | ТП-26 | Аллея Славы (б.Гидростроителей у д.2) | 490 |  | 17 |  |  |  | 7 |  | 2 |  | 2 |  | 28 | 28 |
| 2 | ТП-34 | Администрация города, Флагшток (ул. Винокурова, д.14) | 910 |  |  |  |  |  |  | 11 | 6 | 1 |  |  | 18 | 15 |
| 3 | ТП-34 | ДК «Химик» (ул. Винокурова, д.12) | 373 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 7 |
| 4 | ВРУ – Спорт-компл. (ТП-40) | Спорткомплекс ( ул. Винокурова, д.1) | 500 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 4 | 37 | 37 |
| 5 | ТП-95 (ЩУО Соборн. пл.) | Собор кн. Владимира (ул.Винокурова у д.53) | 1940 |  |  |  | 10 |  |  | 24 | 16 |  |  | 4 | 54 | 54 |
| 6 | ТП-95 (ЩУО Соборн. пл.) | Соборная пл. (Ротонда, кустарники) (ул.Винокурова у д.53) | 1410 |  |  | 12 | 16 | 3 | 10 |  |  | 1 |  |  | 42 | 42 |
| 7 | ТП-7 | Стелла Первостроителям ( ул. Ж.Крутовой у д.19) | 60 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 8 | ТП-28 | Аллея и памятник Чернобыльцам (ул.Винокурова у д.19) | 255 |  |  |  | 3 |  | 6 | 2 |  |  |  |  | 11 | 2 |
| 9 | ТП-53 | Монументальная композиция на кольце ул. Винокурова – ул.Советская | 202 |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 22 | 2 |
| 10 | ТП -68 | Памятник Семенову (ул. Винокурова у д.53) | 40 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 |
| 11 | ТП -101 | Памятник матери (ул.Винокурова у д.68) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 12 | ТП-123 | Световая иллюминация на опорах от кольцевой дорожной развязки «Вятка» по ул.Советская до перес. С ул.В.Интернационалистов |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |
|  | Итого: |  | 6180 | 264 | 17 | 24 | 29 | 3 | 23 | 86 | 24 | 9 | 2 | 8 | 489 | 193 |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от 04 января 2011 г. №  09

Утверждено:                                                                       Согласовано:

И.о. начальника МУ «АГУ г. Новочебоксарска»     Директор ООО «Новгорсвет»

О.А. Улангин                                                                      Р.С. Леонтьев

_______________________                                                __________________________

«____»________________2011 г.                                     «____»________________2011 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТ

Содержание сетей уличного освещения осуществляется с выполнением организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное оказание услуг.

- Техническое обслуживание:

Обходы и осмотры установок НО и АХП, в том числе исправление мелких неисправностей выявленных при обходах и осмотрах (непредвиденные работы), выполняются согласно план – графика обслуживания сетей наружного освещения и архитеткурно – художественной подсветки, что составляет 25% от общей стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту установок НО и АХП.

При обходах и осмотрах  проверяются:

1.1  Воздушные линии электропередачи:

1.1.1 наличие обрывов и оплавления отдельных проволок, набросов;

1.1.2. наличие боя, ожогов и трещин в изоляторах;

1.1.3. состояние установки опор (отклонение, перекосы элементов и т.д.);

1.1.4. ведение журналов обхода и осмотра линий электропередачи;

1.2  Светильники уличного  освещения:

1.2.1. состояние деталей и светильников;

1.2.2. прочность крепления стеклянного колпака к корпусу светильника;

1.2.3. состояние и чистота отражателей, рассеивателей;

1.2.4. целостность заземляющего проводника и надежность его присоединения;

1.2.5. внешний осмотр с целью выявления механических повреждений и контроля за сохранностью светильников; оформление соответствующей документации в случае порчи или хищения светильников, опор и другого оборудования;

1.2.6. ведение журналов обхода и осмотра светильников уличного освещения.

План – график обслуживания сетей наружного освещения города Новочебоксарска

| № п/п | Номер ТП | Даты обхода и осмотра |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТП - 2 | 11.01.2011 | 12.05.2011 | 07.09.2011 |
| 2. | ТП – 7 | 12.01.2011 | 13.05.2011 | 08.09.2011 |
| 3. | ТП - 8 | 13.01.2011 | 16.05.2011 | 09.09.2011 |
| 4. | ТП – 10 | 14.01.2011 | 17.05.2011 | 12.09.2011 |
| 5. | ТП – 15 | 17.01.2011 | 18.05.2011 | 13.09.2011 |
| 6. | ТП – 16 | 18.01.2011 | 19.05.2011 | 14.09.2011 |
| 7. | ТП – 17 | 19.01.2011 | 20.05.2011 | 15.09.2011 |
| 8. | ТП – 21 | 20.01.2011 | 23.05.2011 | 16.09.2011 |
| 9. | ТП – 23 | 21.01.2011 | 24.05.2011 | 19.09.2011 |
| 10. | ТП – 24 | 24.01.2011 | 25.05.2011 | 20.09.2011 |
| 11. | ТП – 26 | 25.01.2011 | 26.05.2011 | 21.09.2011 |
| 12. | ТП – 27 | 26.01.2011 | 27.05.2011 | 22.09.2011 |
| 13. | ТП – 28 | 27.01.2011 | 30.05.2011 | 23.09.2011 |
| 14 | ТП – 29 | 28.01.2011 | 31.05.2011 | 26.09.2011 |
| 15. | ТП – 31 | 31.01.2011 | 1.06.2011 | 27.09.2011 |
| 16. | ТП – 32 | 1.02.2011 | 2.06.2011 | 28.09.2011 |
| 17. | ТП – 34 | 2.02.2011 | 3.06.2011 | 29.09.2011 |
| 18. | ТП – 35 | 3.02.2011 | 6.06.2011 | 30.09.2011 |
| 19. | ТП – 37 | 4.02.2011 | 7.06.2011 | 03.10.2011 |
| 20. | ТП – 40 | 7.02.2011 | 8.06.2011 | 04.10.2011 |
| 21. | ТП – 41 | 8.02.2011 | 9.06.2011 | 05.10.2011 |
| 22. | ТП – 42 | 9.02.2011 | 10.06.2011 | 06.10.2011 |
| 23. | ТП – 43 | 10.02.2011 | 14.06.2011 | 07.10.2011 |
| 24. | ТП – 44 | 11.02.2011 | 15.06.2011 | 10.10.2011 |
| 25. | ТП – 46 | 14.02.2011 | 16.06.2011 | 11.10.2011 |
| 26. | ТП – 47 | 15.02.2011 | 17.06.2011 | 12.10.2011 |
| 27. | ТП – 48 | 16.02.2011 | 20.06.2011 | 13.10.2011 |
| 28. | ТП – 49 | 17.02.2011 | 21.06.2011 | 14.10.2011 |
| 29. | ТП – 51 | 18.02.2011 | 22.06.2011 | 17.10.2011 |
| 30. | ТП – 52 | 21.02.2011 | 23.06.2011 | 18.10.2011 |
| 31. | ТП – 53 | 22.02.2011 | 24.06.2011 | 19.10.2011 |
| 32. | ТП – 55 | 24.02.2011 | 27.06.2011 | 20.10.2011 |
| 33. | ТП – 56 | 25.02.2011 | 28.06.2011 | 21.10.2011 |
| 34. | ТП – 58 | 28.02.2011 | 29.06.2011 | 24.10.2011 |
| 35. | ТП – 59 | 1.03.2011 | 30.06.2011 | 25.10.2011 |
| 36. | ТП – 64 | 2.03.2011 | 1.07.2011 | 26.10.2011 |
| 37. | ТП – 65 | 3.03.2011 | 4.07.2011 | 27.10.2011 |
| 38. | ТП – 66 | 4.03.2011 | 5.07.2011 | 28.10.2011 |
| 39. | ТП – 67 | 5.03.2011 | 6.07.2011 | 31.10.2011 |
| 40. | ТП – 68 | 9.03.2011 | 7.07.2011 | 01.11.2011 |
| 41. | ТП – 69 | 10.03.2011 | 8.07.2011 | 02.11.2011 |
| 42. | ТП – 70 | 11.03.2011 | 11.07.2011 | 03.11.2011 |
| 43. | ТП – 72 | 14.03.2011 | 12.07.2011 | 07.11.2011 |
| 44. | ТП – 73 | 15.03.2011 | 13.07.2011 | 08.11.2011 |
| 45. | ТП –75 | 16.03.2011 | 14.07.2011 | 09.11.2011 |
| 46. | ТП –77 | 17.03.2011 | 15.07.2011 | 10.11.2011 |
| 47. | ТП –78 | 18.03.2011 | 18.07.2011 | 11.11.2011 |
| 48. | ТП –79 | 21.03.2011 | 19.07.2011 | 14.11.2011 |
| 49. | ТП –82 | 22.03.2011 | 20.07.2011 | 15.11.2011 |
| 50. | ТП –83 | 23.03.2011 | 21.07.2011 | 16.11.2011 |
| 51. | ТП –84 | 24.03.2011 | 22.07.2011 | 17.11.2011 |
| 52. | ТП –87 | 25.03.2011 | 25.07.2011 | 18.11.2011 |
| 53. | ТП –88 | 28.03.2011 | 26.07.2011 | 21.11.2011 |
| 54. | ТП –89 | 29.03.2011 | 27.07.2011 | 22.11.2011 |
| 55. | ТП –90 | 30.03.2011 | 28.07.2011 | 23.11.2011 |
| 56. | ТП –93 | 31.03.2011 | 29.07.2011 | 24.11.2011 |
| 57. | ТП –95 | 1.04.2011 | 01.08.2011 | 25.11.2011 |
| 58. | ТП –96 | 4.04.2011 | 02.08.2011 | 28.11.2011 |
| 59. | ТП –97 | 5.04.2011 | 03.08.2011 | 29.11.2011 |
| 60. | ТП –98 | 6.04.2011 | 04.08.2011 | 30.11.2011 |
| 61. | ТП –99 | 7.04.2011 | 05.08.2011 | 01.12.2011 |
| 62. | ТП –101 | 8.04.2011 | 08.08.2011 | 02.12.2011 |
| 63. | ТП –102 | 11.04.2011 | 09.08.2011 | 05.12.2011 |
| 64. | ТП –103 | 12.04.2011 | 10.08.2011 | 06.12.2011 |
| 65. | ТП –104 | 13.04.2011 | 11.08.2011 | 07.12.2011 |
| 66. | ТП –105 | 14.04.2011 | 12.08.2011 | 08.12.2011 |
| 67. | ТП –106 | 15.04.2011 | 15.08.2011 | 09.12.2011 |
| 68. | ТП –107 | 18.04.2011 | 16.08.2011 | 12.12.2011 |
| 69. | ТП –108 | 19.04.2011 | 17.08.2011 | 13.12.2011 |
| 70. | ТП –109 | 20.04.2011 | 18.08.2011 | 14.12.2011 |
| 71. | ТП –110 | 21.04.2011 | 19.08.2011 | 15.12.2011 |
| 72. | ТП –111 | 22.04.2011 | 22.08.2011 | 16.12.2011 |
| 73. | ТП –115 | 25.04.2011 | 23.08.2011 | 19.12.2011 |
| 74. | ТП –116 | 26.04.2011 | 24.08.2011 | 20.12.2011 |
| 75. | ТП –120 | 27.04.2011 | 25.08.2011 | 21.12.2011 |
| 76. | ТП –121 | 28.04.2011 | 26.08.2011 | 22.12.2011 |
| 77. | ТП –122 | 29.04.2011 | 29.08.2011 | 23.12.2011 |
| 78. | ТП –123 | 3.05.2011 | 30.08.2011 | 26.12.2011 |
| 79. | ТП –124 | 4.05.2011 | 31.08.2011 | 27.12.2011 |
| 80. | ТП –126 | 5.05.2011 | 01.09.2011 | 28.12.2011 |
| 81. | ТП –127 | 6.05.2011 | 02.09.2011 | 29.12.2011 |
| 82. | ТП –133 | 10.05.2011 | 05.09.2011 | 30.12.2011 |
| 83. | с/т №4 | 11.05.2011 | 06.09.2011 |  |

2. Текущий ремонт:

Текущий ремонт составляет 75%  от общего объема услуг по техническому обслуживанию и ремонту установок НО и АХП.

Текущий ремонт включает  следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Процент выполнения работ от общего количества |
| --- | --- | --- |
| Воздушные линии электропередачи, кабельные линии: |
| 1. | перетяжка отдельных участков проводов линии, замена проводов | 10 % |
| 2. | прокладка отдельными участками кабельных линий на тросах | 5 % |
| 3. | замена негодных и очистка загрязненных изоляторов | 10 % |
| 4. | покраска кронштейнов и траверс (в летний период) | 30 % |
| 5. | проверка надежности соединений проводов и контактов; |  |
| 6. | замена предохранителей | 20 % |
| 7. | другие работы, предусмотренные п.2.2.1 «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства» Центра нормирования и информационных сетей, утвержденных приказом № 68 Госстроя России от 03.04.2000г. |  |
| Светильники уличного освещения: |
| 8. | замена перегоревших ламп | 30 % |
| 9. | очистка оптической части светильников со съемом рефлекторов и отражателей исправление крепежных деталей и контактных соединений | 1 раз в 6 месяцев |
| 10. | проверка состояния ПРА, при необходимости замена ПРА | 10 % |
| 11. | устранение обнаруженных неисправностей, замена зарядного провода | 10 % |
| 12. | замена перегоревших дросселей | 10 % |
| 13. | замена патронов | 20 % |
| 14. | другие работы, предусмотренные п.2.2.13 «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства» Центра нормирования и информационных сетей, утвержденных приказом № 68 Госстроя России от 03.04.2000г. |  |
| Устройство для управления уличным освещением: |
| 15. | очистка шкафов от пыли, чистка контактов, регулировка реле; |  |
| 16. | проверка изоляции проводов и кабелей, проверка заземления; |  |
| 17. | ревизия рубильника с зачисткой контактных соединений; |  |
| 18. | ревизия магнитных пускателей, автоматов; |  |
| 19. | замена автоматических выключателей | 20 % |
| 20. | замена предохранителей | 20 % |
| 21. | замена трансформаторов тока | 20 % |
| 22. | другие работы, предусмотренные п.2.2.14 «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства» Центра нормирования и информационных сетей, утвержденных приказом № 68 Госстроя России от 03.04.2000г. |  |

Применяемое в установках НО и АХП оборудование, приспособления и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, требованиям стандартов и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от 04 января 2011 г. №  09

Утверждено:                                                                       Согласовано:

И.о. начальника МУ «АГУ г. Новочебоксарска»     Директор ООО «Новгорсвет»

О.А. Улангин                                                                      Р.С. Леонтьев

_______________________                                                __________________________

«____»________________2011 г.                                     «____»________________2011 г.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

качества и соответствия объемов выполненных работ

| Наименование показателей качества | Критерии оценки установленного уровня качества | Параметры снижения установленного уровня качества | Сумма уменьшения стоимости работ в связи с ненадлежащим их исполнением |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки согласно технического регламента работ | При отсутствии замечаний по качеству выполненных работ согласно технического регламента работ устанавливается оценка 4 балла, которая считается базовой | Снижение оценки качества работ: До 3 замечаний – 0,1 балла До 5 замечаний – 0,2 балла. Свыше 5 замечаний – 0,1 балла за каждое замечание | Стоимость работ уменьшается на 1% за кааждые 0,1 балла снижения базовой оценки |