| ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИН +,Н, ШУПАШКАР ХУЛА ДЕПУТАЧ,СЕН ПУХЁВ, #### йышёну |  | НОВОЧЕБОКСАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ### ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ### РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

25 ноября 2010 г. № С 3-5

О внесении изменений в решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 13 мая 2008г. №С 47-1 «Об утверждении инвестиционной программы ГУП «Биологические очистные сооружения» по развитию системы очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод на 2009-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. , методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99, Указом Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 г. № 100 «О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике» и Республиканской целевой программой «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы», принятой Указом Президента Чувашской Республики от 02 декабря 2008 г. № 123 (в редакции Указа Президента ЧР от 09 июля 2010 г. № 84), руководствуясь статьей 26 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, Новочебоксарское городское Собрание депутатов Чувашской Республики  р е ш и л о:

1. Внести в решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 13 мая 2008 г. № С 47-1 «Об утверждении инвестиционной программы «ГУП «Биологические очистные сооружения» по развитию системы очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод на 2009-2016 годы» (в редакции решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 26 ноября 2009 г. № С 71-5) изменения, согласно приложениям № 1, № 2, № 3 и № 4.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации города Новочебоксарска В.В.Волгина.

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

| Глава города Новочебоксарска, председатель Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики | О.А. Матвеев |
| --- | --- |

Приложение № 1

к решению  Новочебоксарского

городского Собрания депутатов

от 25 ноября 2010 г. № С 3-5

Изменения,

вносимые в инвестиционную программу государственного унитарного предприятия

Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения»

Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры

Чувашской Республики

по развитию системы очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод

на 2009-2016 годы

- Наименование программы читать в следующей редакции:

Инвестиционная программа государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск» на 2009-2014 годы.

2. Паспорт инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (далее - ГУП «БОС» Минстроя Чувашии) «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск» на 2009-2014 годы изложить в следующей редакции:

| Наименование программы; Инвестиционная программа ГУП «БОС» Минстроя Чувашии «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск» на 2009-2014 годы. Основания для разработки программы; Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Разработчик программы; ГУП «БОС» Минстроя Чувашии. Цели и задачи программы; Реализация мероприятий по развитию систем очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод на 2009 - 2014 годы. Объем и источники финансирования; Объем финансирования инвестиционной программы составляет – 3178,42 млн.руб. в том числе за счет: - инвестиционной составляющей к действующему тарифу – 518,54 млн. руб. - заемных средств, предоставляемых под государственную гарантию Чувашской Республики – 1850 млн. руб. - заемных средств, предоставляемых под залог имущества предприятия – 125 млн. руб. - республиканского бюджета Чувашской Республики - 1377,6 млн.руб. из них субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам – 817,33 млн. руб.. Сроки реализации программы; 2009-2014 годы. Ожидаемый конечный результат; Развитие систем очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод городов Чебоксары и Новочебоксарска, обеспечение их надежности, повышение качества производимых услуг, снижение экологической нагрузки на г.Новочебоксарск и р.Волга, обеспечение промышленной безопасности объекта, снижение риска возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Приложение № 2 к решению Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2010 г. № С 3-5 3. Приложение № 1 «Мероприятия инвестиционной программы ГУП «БОС» Минстроя Чувашии» «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск» на 2009-2014 годы и финансовые потребности на ее реализацию» изложить в следующей редакции: Приложение № 1 План технических мероприятий, направленных на возведение производственных и имущественных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| систем коммунальной инфраструктуры ГУП "БОС" Минстроя Чувашии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2009-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые потребности, всего, млн.руб. | Реализация мероприятий по годам, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2009г. |  |  |  | 2010г. |  |  |  | 2011г. |  |  |  | 2012г. |  |  |  |  |  |  |  | 2013г. |  |  |  |  |  |  |  | 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | I этап. Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка. | шт. | 1 | 754,29 | 5,73 |  |  |  | 400,00 |  |  |  | 348,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка территории, перенос сетей теплотрассы, газоснабжения, устройство фундаментов, водопровода, канализации. |  |  |  | 5,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство здания, устройство инженерных сетей. Поставка, монтаж, пуско-наладка термической сушки осадков сточных вод |  |  |  |  |  |  |  | 363,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Поставка, монтаж, пуско-наладка термической сушки осадков сточных вод |  |  |  |  |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Поставка, монтаж, пуско-наладка технологической линии по использованию высушенного осадка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | II этап. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс м3/сут. | м3/сут. | 100000 | 2004,71 |  |  |  |  | 102,00 |  |  |  | 601,44 |  |  |  | 570,00 |  |  |  |  |  |  |  | 430,00 |  |  |  |  |  |  |  | 301,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка территории под строительство (водопонижение, замена грунта, демонтаж ограждения существующих зданий, временные здания и сооружения, наружные сети водоснабжения ,канализации, производственный корпус) |  |  |  |  |  |  |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство основных объектов (распредчаша, камера гашения напора промстоков, корпус УФ-обеззараживания, аэротенки 4-х коридорные, резервная площадка для складирования обезвоженного осадка), наружные сети электроснабжения, канализации, приобретение и монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство основных объектов(песколовки горизонтальные промстоков, первичные радиальные отстойники промстоков 2-х секционные с распредчашами, песколовки горизонтальные городских стоков 4-х секционные, резервуар грязной промывной воды, вторичные радиальные отстойники, бескислородные бассейны), наружные сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, приобретение и монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство основных объектов (анаэробные бассейны, илоуплотнители радиальные, резервуар уплотненного ила, резервуар сырого осадка первичных отстойников, насосно-воздуходувная станция, резервуар активного ила, резервуар опорожнения сооружений, приемный резервуар перед доочисткой, шахты для жира и песка, вторичные радиальные отстойники, распред.камера перед бескислородным бассейном), наружные сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, приобретение и монтаж оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство основных объектов (вторичные радиальные отстойники, распред.камера перед бескислородным бассейном, наружные сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, приобретение и монтаж оборудования). Строительство ограждения, подпорной стенки, мощения территории, благоустройство территории, пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | III этап. Строительство шламонакопителей. | шт. | 2 | 419,42 | 159,96 |  |  |  | 74,05 |  |  |  | 22,22 |  |  |  | 32,07 |  |  |  |  |  |  |  | 40,29 |  |  |  |  |  |  |  | 90,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка территории под строительство. Строительство временной автодороги, отвозка грунта, водоотлив, возведение дамб шламонакопителей, приобретение материалов для гидроизоляции |  |  |  | 159,96 |  |  |  | 14,03 |  |  |  | 6,39 |  |  |  | 32,07 |  |  |  |  |  |  |  | 40,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Укладка гидроизоляционного материала, укрепление откосов дамб шламонакопителей песком и щебнем, устройство щебеночного основания для обслуживания шламонакопителей |  |  |  |  |  |  |  | 60,02 |  |  |  | 15,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 3178,42 | 165,69 |  |  |  | 576,05 |  |  |  | 972,22 |  |  |  | 602,07 |  |  |  |  |  |  |  | 470,29 |  |  |  |  |  |  |  | 392,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к решению  Новочебоксарского

городского Собрания депутатов

от 25 ноября 2010 г. № С 3-5

- 4. Приложение № 2 «Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы» изложить  в следующей редакции:

- Приложение № 2

| - Объем и способы финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - по реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
| Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС) | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,05 | 1,11 | 1,12 |  |
| Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./м3 (с НДС) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,24 | 1,31 | 1,32 |  |
| Планируемый ежегодный объем сточных вод, тыс.м3 | 82518 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 |  |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 5,00 | 200,00 | 450,00 | 300,00 |  |  | 955,00 |
| субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  | 80,20 | 107,20 | 150,20 | 85,00 | 422,60 |
| надбавка (с учетом налога на прибыль) | 89,58 | 77,08 | 77,08 | 87,97 | 93,00 | 93,83 | 518,54 |
| кредиты, предоставляемые под залог имущества предприятия | 95,61 | 29,39 |  |  |  |  | 125,00 |
| предоставление государственной гарантии Чувашской Республики |  | 650,00 | 1200,00 |  |  |  | 1850,00 |
| кредиты, предоставляемые под государственную гарантию Чувашской Республики* |  | 302,00 | 500,00 | 270,00 | 430,00 | 348,00 | 1850,00 |
| Итого | 190,19 | 608,47 | 1 107,28 | 765,17 | 673,20 | 526,83 | 3 871,14 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата налога на прибыль | 15,18 | 13,06 | 13,06 | 14,91 | 15,76 | 15,90 | 87,89 |
| возврат заемных средств, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет инвестиционной надбавки |  | 3,0 | 28,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 125,0 |
| возмещение затрат на уплату процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  | 80,20 | 107,20 | 150,20 | 85,00 | 422,60 |
| погашение процентов по кредитам, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет инвестиционной надбавки | 4,78 | 17,12 | 13,80 | 9,99 | 5,94 | 1,83 | 53,46 |
| НДС | 4,54 | -0,77 |  |  |  |  | 3,77 |
| Итого | 24,50 | 32,41 | 135,06 | 163,10 | 202,90 | 134,73 | 692,72 |
| Всего | 165,69 | 576,05 | 972,22 | 602,07 | 470,29 | 392,10 | 3 178,42 |
| * - возврат заемных средств, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, планируется осуществить за счет республиканского бюджета: в 2013 году - 1000 млн.руб., в 2014 году - 850 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к решению  Новочебоксарского

городского Собрания депутатов

от 25 ноября 2010 г. С 3-5

- 5. Инвестиционную программу ГУП «БОС» Минстроя Чувашии «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск» на 2009-2014 годы дополнить Приложением № 3 в следующей редакции:

- Приложение № 3

- План финансирования Программы с указанием источников её финансирования

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия/ адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые потребности, млн.руб. | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка. г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 754,29 | 5,73 | 400,00 | 348,56 |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754,29 | 5,73 | 400,00 | 348,56 |  |  |  |
| А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 0,88 |  |  |  |  |  |
| налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |
| Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,56 |  | 200,00 | 348,56 |  |  |  |
| В. Бюджетные средства всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,00 | 5,00 | 200,00 |  |  |  |  |
| Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Возврат заемных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счет собственных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сут., г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 | 100000 | 2 004,71 |  | 102,00 | 601,44 | 570,00 | 430,00 | 301,27 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 004,71 |  | 102,00 | 601,44 | 570,00 | 430,00 | 301,27 |
| А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 254,71 |  | 102,00 | 151,44 | 270 | 430 | 301,27 |
| В. Бюджетные средства всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  | 450,00 | 300,00 |  |  |
| Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,60 |  |  | 80,20 | 107,20 | 150,2 | 85,0 |
| Г. Возврат заемных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,60 |  |  | 80,20 | 107,20 | 150,2 | 85,0 |
| 3. |  |  | Строительство шламонакопителей, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 | 419,42 | 159,96 | 74,05 | 22,22 | 32,07 | 40,30 | 90,83 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,42 | 159,96 | 74,05 | 22,22 | 32,07 | 40,30 | 90,83 |
| А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,66 | 88,70 | 77,08 | 77,08 | 87,97 | 93,00 | 93,83 |
| налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,73 | 15,03 | 13,06 | 13,06 | 14,91 | 15,76 | 15,90 |
| Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,00 | 95,61 | 29,39 |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,73 |  |  |  |  |  | 46,73 |
| В. Бюджетные средства всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Возврат заемных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,00 |  | 3,00 | 28,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,46 | 4,78 | 17,12 | 13,8 | 9,99 | 5,94 | 1,83 |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж. НДС за счет надбавки к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,77 | 4,54 | -0,77 |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 178,42 | 165,69 | 576,05 | 972,22 | 602,07 | 470,30 | 392,10 |
| А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,54 | 89,58 | 77,08 | 77,08 | 87,97 | 93,00 | 93,83 |
| налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,89 | 15,18 | 13,06 | 13,06 | 14,91 | 15,76 | 15,90 |
| Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,00 | 95,61 | 29,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 850,00 | 0,00 | 302,00 | 500,00 | 270,00 | 430,00 | 348,00 |
| В. Бюджетные средства всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,00 | 5,00 | 200,00 | 450,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,60 |  |  | 80,20 | 107,20 | 150,20 | 85,00 |
| Г. Возврат заемных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,00 |  | 3,00 | 28,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,46 | 4,78 | 17,12 | 13,80 | 9,99 | 5,94 | 1,83 |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,60 |  |  | 80,20 | 107,20 | 150,20 | 85,00 |
| Ж. НДС за счет надбавки к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,77 | 4,54 | -0,77 |  |  |  |  |