| ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИН +,Н, ШУПАШКАР ХУЛА ДЕПУТАЧ,СЕН ПУХЁВ, #### йышёну |  | НОВОЧЕБОКСАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ### РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

23 декабря 2010 г.  № С 5-2

О внесении изменений в решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 26 ноября 2009 г. № С 71-6 «Об утверждении мероприятий инвестиционных программ по развитию коммунальных систем города Новочебоксарска на 2010 год»

В связи с сокращением объемов жилищного строительства и снижением нагрузок по водоснабжению и водоотведению, в соответствии с Федеральным законом от                            30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99, статьей 26 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, Новочебоксарское городское Собрание депутатов Чувашской Республики р е ш и л о:

1. Внести в решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов от                    26 ноября 2009 г. № С 71-6 «Об утверждении мероприятий инвестиционных программ по развитию коммунальных систем города Новочебоксарска на 2010 год» (в редакции  решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 25 января 2010 г. № С 74-2) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить мероприятия инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска на 2010 год и финансовые потребности на ее реализацию в сумме 9817,56 тыс. руб. без учета НДС, согласно приложениям № 2 и № 3.»

1.2. Приложение № 3 к решению Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 26 ноября 2009 года № С 71-6 (в редакции  решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 25 января 2010 г. № С 74-2)  изложить согласно Приложения № 1 к данному решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации города Новочебоксарска В.В. Волгина.

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава города Новочебоксарска –

председатель Новочебоксарского

городского Собрания депутатов

Чувашской Республики						             	О.А. Матвеев

Приложение № 1

к  решению  Новочебоксарского                                                             городского Собрания депутатов

от 23 декабря  2010 г. № 5-2

## Изменения, вносимые в приложение № 3 «Мероприятия инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска и финансовые потребности на ее реализацию на 2010 год» к решению Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 26 ноября 2009 года № С 71-6 «Об утверждении мероприятий инвестиционных программ по развитию коммунальных систем города Новочебоксарска на 2010 год»

Плата за подключение

| № | ##### Наименование мероприятий | Мероприятия инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска и финансовые потребности на ее реализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | утвержденные решением НГСД от 26.11.2009 г. № С 71-6 |  |  | изменения |  |  | с учетом изменений |  |  |
|  |  | Ед. изм. | ##### Мощность объем работ | Финансовые потребности на 2010 год тыс. руб. (без учета НДС) | Ед. изм. | ##### Мощность объем работ | Финансовые потребности на 2010 год тыс. руб. (без учета НДС) | Ед. изм. | ##### Мощность объем работ | Финансовые потребности на 2010 год тыс. руб. (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей улица Советская Ду-600 мм (от улицы Солнечная до жилого дома №55 по улице Советская) для подключения новых строящихся объектов: жилых домов позиции 6,7,12,9 в 1-ом микрорайоне Восточного жилого района, жилого дома по улице Советская 40, в 5-ом микрорайоне Восточного жилого района, жилого дома позиции 17 в 3-А микрорайона Западного жилого района, для застройки 1,2-го микрорайонов Западного жилого района | п.м. | 900 | 3351,94 | п.м. | -900 | -3351,94 | п.м. | 0 | 0,00 |
| 1.2. | Строительство водопроводной сети Ду -150 мм III-очереди в д. Ольдеево (проектные работы) | п.м. | 900 | 145,00 | п.м. | 0 | -127,3 | п.м. | 900 | 17,70 |
| 1.3. | Строительство водопроводной сети Ду -110 мм в д. Ольдеево (ул. Луговская) | п.м. | - | - | п.м. | +720 | +682,3 |  | 720 | 682,3 |
| 1.4 | Строительство водопроводной сети Ду-100 мм. в мкр. Липовский |  |  |  | п.м. | +770 | +300,00 | п.м. | 770 | 300,00 |
| 1.5. | Налог на прибыль |  |  | 874,23 |  |  | -624,23 |  |  | 250,00 |
|  | Итого по подключению строящихся объектов водоснабжения |  |  | 4371,17 |  |  | -3121,17 |  |  | 1250,00 |
| 1.6. | Всего по разделу водоснабжение |  |  | 4371,17 |  |  | -3121,17 |  |  | 1250,00 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средств Водоканала-всего |  |  | 4371,17 |  |  | -3121,17 |  |  | 1250,00 |
|  | из них: - за счет тарифа на подключение |  |  | 4371,17 |  |  | -3121,17 |  |  | 1250,00 |
| 1.7. | Ожидаемая нагрузка на сети | м3/сутки | 351,31 |  | м3/сутки | -250,8479 |  | м3/сутки | 100,4621 |  |
| 1.8. | Тариф на подключение без НДС | руб. 1м3/сутки | 12442,50 |  | руб. 1м3/сутки | - |  | руб. 1м3/сутки | 12442,50 |  |
| 1.9. | Тариф на подключение с НДС | руб. 1м3/сутки | 14682,15 |  | руб. 1м3/сутки | - |  | руб. 1м3/сутки | 14682,15 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство канализационной сети Ду-200 мм III–очереди в д. Липово | п.м. | 640 | 1973,35 | п.м. | -640 | -1973,35 | п.м. | 0 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция оборудования на КНС ( на КНС 1: задвижка Ду -800 мм - 1 шт., Ду - 400-1 шт., шибер -1 шт., решетка РМУ – 2 шт.; на КНС 3: таль ручная 1 шт., насос СМ 100-65-200/2 -1 шт. | ед. | 7 | 1000,00 | ед. | -6 | -983,55 | ед. | 1 | 16,45 |
| 2.3. | Налог на прибыль |  |  | 743,34 |  |  | -739,23 |  |  | 4,11 |
|  | Итого по подключению строящихся объектов водоотведения |  |  | 3716,69 |  |  | -3696,13 |  |  | 20,56 |
| 2.4. | Всего по разделу водоотведение |  |  | 3716,69 |  |  | -3696,13 |  |  | 20,56 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средств Водоканала-всего |  |  | 3716,69 |  |  | -3696,13 |  |  | 20,56 |
|  | из них: - за счет тарифа на подключение |  |  | 3716,69 |  |  | -3696,13 |  |  | 20,56 |
| 2.5 | Ожидаемая нагрузка на сети | м3/сутки | 474,11 |  | м3/сутки | -471,4874 |  | м3/сутки | 2,6226 |  |
| 2.6. | Тариф на подключение без НДС | руб. 1м3/сутки | 7839,30 |  | руб. 1м3/сутки | - |  | руб. 1м3/сутки | 7839,30 |  |
| 2.7. | Тариф на подключение с НДС | руб. 1м3/сутки | 9250,37 |  | руб. 1м3/сутки | - |  | руб. 1м3/сутки | 9250,37 |  |
| 3. ВСЕГО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средств Водоканала-всего |  |  | 8087,86 |  |  | -6817,30 |  |  | 1270,56 |
|  | из них: - за счет тарифа на подключение |  |  | 8087,86 |  |  | -6817,30 |  |  | 1270,56 |