| ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИН +,Н, ШУПАШКАР ХУЛА ДЕПУТАЧ,СЕН ПУХЁВ, #### йышёну |  | НОВОЧЕБОКСАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ### ЧУВАШСКОЙ РЕСПУЛИКИ ### РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

29 декабря 2011 года № С 23-3

О внесении изменений в решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 23 сентября 2010 года № С 84-2 «Об утверждении Инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2011-2014 годы»

###### В целях развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых для потребителей коммунальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99, и Республиканской целевой программой «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы», принятой Указом Президента Чувашской Республики от 02 декабря 2008 г. № 123 (в редакции Указа Президента ЧР от 09 июля 2010 г. № 84), руководствуясь статьей 26 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, Новочебоксарское городское Собрание депутатов Чувашской Республики  р е ш и л о:

1. Внести в решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 23 сентября 2010 года № С 84-2 «Об утверждении  Инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2011-2014 годы » следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию 6. «Объемы и источники финансирования»  изложить в следующей редакции:

«Объем и источник  финансирования инвестиционной программы составляет 187 152,41 тыс. руб.

в том числе   за счет:

надбавок к тарифам - 48 394,27 тыс. руб.;

платы за подключение  -  138 758,14 тыс. руб.».

1.2. В разделе 3 «Определение способов финансирования мероприятий по новому строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения»:

в абзаце 1 цифру «243 086,3» заменить цифрой «187 152,41»;

в абзаце 2 цифру «243 086,3» заменить цифрой «187 152,41»;

таблицу 1 «Способы финансирования мероприятий по новому строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения» изложить в следующей редакции:

| Источники | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
| За счет надбавки к тарифу | 10 089,17 | 9 475,0 | 13 376,3 | 15 453,8 | 48 394,27 |
| Плата за подключение | 8 514,71 | 7 723,13 | 58344,4 | 64175,9 | 138758,14 |
| И Т О Г О | 18 603,88 | 17 198,13 | 71720,7 | 79629,7 | 187152,41 |

1.3. Таблицу 1 раздела № 4 « Распределение планируемых объемов финансирования Инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:

Таблица 1. Распределение планируемых объемов финансирования

Инвестиционной программы

| Источники | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего |
| Инвестиционная программа. в том числе: | 18603,88 | 17198,13 | 71720,7 | 79629,7 | 187152,41 |
| по водоснабжению, всего | 13925,56 | 10957,67 | 40675,7 | 41274,4 | 106833,33 |
| в том числе: за счет платы за подключение | 6576,08 | 4182,67 | 31099,4 | 30214,4 | 72072,55 |
| надбавки к тарифу | 7349,48 | 6775,0 | 9576,3 | 11060,0 | 34760,78 |
| по водоотведению, всего | 4678,32 | 6240,46 | 31045,0 | 38355,3 | 80319,08 |
| в том числе: за счет платы за подключение | 1938,63 | 3540,46 | 27245,0 | 33961,5 | 66685,59 |
| надбавки к тарифу | 2739,69 | 2700,0 | 3800,0 | 4393,8 | 13633,49 |

1.4. Приложение к решению Новочебоксарского городского Собрания депутатов  от 23 сентября 2010 г. № С 84-2 «Мероприятия к инвестиционной программе МУП «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска на 2011-2014 годы и финансовые потребности на ее реализацию» изложить в следующей редакции:

Мероприятия

к инвестиционной программе МУП «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска на 2011-2014 годы и финансовые потребности на ее реализацию

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Мощность объем работ | Финансовые потребности на 2011-2014 гг., тыс.руб. | Этапы реализации и объем финансовой потребности на соответствующий год, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопровода Ду-100-150 мм из полиэтиленовых труб в мкр.Ольдеевский | п.м. | 2 700 | 2 530,50 | 1 260,00 | 1 270,50 |  |  |
| 2 | Строительство внеплощадочной сети Ду-200 мм в мкр Липовский | п.м. | 2 644 | 8 266,00 |  |  | 2 333,00 | 5 933,00 |
| 3 | Строительство внутриплощадочной сети Ду-100 мм в мкр. Липовский | п.м. | 1 500 | 1 644,00 | 1 644,00 |  |  |  |
| 4 | Строительство водопровода Ду-200 мм, 300 мм в 9- микрорайоне Западного жилого района | п.м. | 2 380 | 7 133,00 |  |  | 3 566,50 | 3 566,50 |
| 5 | Строительство повысительной насосной станции в 9-м микрорайоне Западного жилого района | ед. | 1 | 2 600,00 |  |  |  | 2 600,00 |
| 6 | Строительство водопровода Ду-200 мм,300 мм в I микрорайоне Западного жилого района | п.м. | 2 580 | 6 396,00 |  |  | 6 396,00 |  |
| 7 | Строительство повысительной насосной станции в 1-м микрорайоне Западного жилого района | шт. | 1 | 2 600,00 |  |  |  | 2 600,00 |
| 8 | Строительство водопроводной сети Ду-150 мм для подключения жилых домов поз.1,2 по ул. Восточная,28 | п.м. | 176 | 495,60 | 495,60 |  |  |  |
| 9 | Строительство водопроводной сети Ду-100 мм для подключения жилого дома поз.16 в 3-А микрорайоне Западного жилого района | п.м. | 33 | 218,90 |  | 218,90 |  |  |
|  | Итого по строительству (без налога на прибыль) |  |  | 31 884,00 | 3 399,60 | 1 489,40 | 12 295,50 | 14 699,50 |
|  | Налог на прибыль |  |  | 7 971,00 | 849,90 | 372,35 | 3 073,88 | 3 674,88 |
|  | Всего с налогом на прибыль |  |  | 39 855,00 | 4 249,50 | 1 861,75 | 15 369,38 | 18 374,38 |
| 1.2. | Модернизация систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация дренажных систем контактных осветлителей на основе щелевых полиэтиленовых труб на ВОС | шт | 8 | 3 500,00 |  |  | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 2 | Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) насосной станции II подъема цеха ВОС | шт. | 1 | 1 555,00 |  |  | 1 555,00 | 0,00 |
| 3 | Модернизация запорной арматуры с электроприводом Ду-250-500мм | шт. | 12 | 2 522,00 |  |  | 1 261,00 | 1 261,00 |
| 4 | Модернизация оборудования химико-бактериологической лаборатории | ед. | 6 | 1 193,60 | 22,48 | 495,00 |  | 676,00 |
| 5 | Внедрение автоматизированного комплекса обеззараживания воды сульфатом аммония | ед. | 1 | 3 076,20 | 3 076,21 |  |  |  |
| 6 | Внедрение автоматизированной системы учета электрической энергии (АСКУЭ) | шт. | 1 | 2 670,00 |  |  | 1 335,00 | 1 335,00 |
| 7 | Внедрение автоматизированных тепловых пунктов на ВОС | шт. | 10 | 2 642,00 |  |  |  | 2 642,00 |
| 8 | Завершение строительства блока мастерских с бытовыми помещениями на ВОС | шт. | 1 | 4 925,00 |  | 4 925,00 |  |  |
| 9 | Строительство трансформаторной подстанции Тп 630 кВа | шт. | 1 | 1 360,92 | 1 360,90 |  |  |  |
|  | Итого по модернизации(без налога на прибыль) |  |  | 23 444,59 | 4 459,59 | 5 420,00 | 5 901,00 | 7 664,00 |
|  | Налог на прибыль |  |  | 5 861,15 | 1 114,90 | 1 355,00 | 1 475,25 | 1 916,00 |
|  | Всего с налогом на прибыль |  |  | 29 305,74 | 5 574,49 | 6 775,00 | 7 376,25 | 9 580,00 |
| 1.3. | Реконструкция систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей: ул. Советская Ду-600мм (от ж/д. №55 по ул. Советская до ул. Солнечная; от В.Интернационалистов до кольца дороги Волга-Вятка) ул. 10-Пятилетки ( от ВОС до 10-Пятилетки,2 от пр.Ельниковский до 10-Пятилетки, 47) ул. В.Интернационалистов (от ж/д. №33 до ул. Винокурова) ул. Восточная (от 10-Пятилетки до ул. Восточная,23) ул. Коммунальная (от ул. Восточная до ГАТП) ул. Х-Пятилетки (от ул. Пионерская до ул. Строителей) ул. Пионерская (от ул. Х-Пятилетки до ул. Винокурова) | п.м. | 6 000 | 30 138,0 | 3 281,19 | 1 856,8 | 14 344,0 | 10 656,0 |
|  | Итого по модернизации (без налога на прибыль) |  |  | 30 138,0 | 3 281,2 | 1 856,8 | 14 344,0 | 10 656,0 |
|  | Налог на прибыль |  |  | 7 534,5 | 820,3 | 464,2 | 3 586,0 | 2 664,0 |
|  | Всего с налогом на прибыль |  |  | 37 672,5 | 4 101,5 | 2 321,0 | 17 930,0 | 13 320,0 |
|  | Всего по разделу "Водоснабжение" (без налога на прибыль), в том числе: |  |  | 85 466,59 | 11 140,39 | 8 766,20 | 32 540,50 | 33 019,50 |
|  | средства МУП "Водоканал" - всего (без налога на прибыль), из них: |  |  | 85 466,59 | 11 140,38 | 8 766,21 | 32 540,50 | 33 019,50 |
|  | за счет надбавки (без налога на прибыль) |  |  | 27 808,47 | 5 879,47 | 5 420,00 | 7 661,00 | 8 848,00 |
|  | за счет тарифа на подключение (без налога на прибыль) |  |  | 57 658,12 | 5 260,91 | 3 346,21 | 24 879,50 | 24 171,50 |
|  | Всего по разделу "Водоснабжение" (с налогом на прибыль), в том числе: |  |  | 106 833,33 | 13 925,56 | 10 957,67 | 40 675,70 | 41 274,40 |
|  | за счет надбавки (с налогом на прибыль) |  |  | 34 760,78 | 7 349,48 | 6 775,00 | 9 576,30 | 11 060,00 |
|  | за счет тарифа на подключение (с налогом на прибыль) |  |  | 72 072,55 | 6 576,08 | 4 182,67 | 31 099,40 | 30 214,40 |
| II.Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационных сетей 3 очереди в мкр. Липовский | п.м. | 2 091 | 7 074,34 | 180,00 | 2 223,14 | 1 467,00 | 3 204,20 |
| 2 | Строительство канализационной насосной станции производительностью 5 куб. м./час. в мкр. Липовский | шт. | 1 | 818,90 | 466,10 | 352,76 |  |  |
| 3 | Завершение строительства канализационного коллектора Ду-800 мм от 1-ого микрорайона Восточного жилого района (строительство перемычки на Ду - 500 мм на коллектор Ду-800мм от коллектора Ду-400 мм по ул. Ж.Крутовой) | п.м | 50 | 1 262,52 | 1 262,52 |  |  |  |
| 4 | Строительство канализационной сети Ду-300мм, 400-500мм в 9-м микрорайоне Западного жилого района | п.м. | 1 740 | 6 640,00 |  |  | 3 319,50 | 3 320,50 |
| 5 | Строительство канализационной сети Ду-200, 300мм в 1-микрорайоне Западного жилого района | п.м. | 1 415 | 2 889,00 |  |  | 1 444,50 | 1 444,50 |
| 6 | Строительство канализационной сети Ду-150 мм для подключения жилого дома позиции 1, 2 по ул. Восточная | п.м. | 20 | 102,66 | 102,66 |  |  |  |
| 7 | Строительство (перекладка) канализационной сети Ду- 300 мм для подключения жилого дома по ул. Советская, 40 в 5- микрорайоне Восточного жилого района | п.м. | 87 | 607,60 | 607,60 |  |  |  |
| 8 | Строительство канализационной сети Ду200-250 мм для подключения жилого дома позиции 17 блок-секции В, Г, Д, Е в 3-А микрорайоне Западного жилого района | п.м. | 77 | 194,50 | 194,50 |  |  |  |
| 9 | Строительство канализационной сети для подключения жилого дома позиции 16 в 3-А микрорайоне Западного жилого района | п.м. | 78 | 256,47 |  | 256,50 |  |  |
|  | Итого по строительству (без налога на прибыль) |  |  | 19 845,99 | 2 813,38 | 2 832,40 | 6 231,00 | 7 969,20 |
|  | Налог на прибыль |  |  | 4 961,50 | 703,35 | 708,10 | 1 557,75 | 1 992,30 |
|  | Итого по строительству (с налогом на прибыль) |  |  | 24 807,49 | 3 516,73 | 3 540,50 | 7 788,75 | 9 961,50 |
| 2.2. | Реконструкция систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция уличных канализационных сетей и коллекторов | п.м | 4 500 | 34 765,0 |  |  | 15 565,0 | 19 200,0 |
| 2 | Реконструкция оборудования на КНС 1: задвижки Ду-800 мм - 1 шт., шибер -1 шт., решетка РМУ - 2 шт. | ед. | 4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2 | Реконструкция автоматизированной системы управления технологическим процессом на КНС-1 | ед. | 1 | 328,17 | 328,18 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция контактного резервуара (проект) | шт. | 1 | 8 715,00 |  | 2 160,00 | 3 040,00 | 3 515,00 |
| 5 | Внедрение автоматизированной системы учета электрической энергии (АСКУЭ) на КНС-1,3,7 | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 4 | Реконструкция канализационной сети Ду200,250,300 мм по улице Заводская, Силикатная, Набережная в микрорайоне Ивоново | п.м. | 350 | 601,15 | 601,17 |  |  |  |
|  | Итого по реконструкции (без налога на прибыль) |  |  | 44 409,35 | 929,35 | 2 160,00 | 18 605,00 | 22 715,00 |
|  | Налог на прибыль |  |  | 11 102,34 | 232,34 | 540,00 | 4 651,25 | 5 678,75 |
|  | Итого по реконструкции (с налогом на прибыль) |  |  | 55 511,69 | 1 161,69 | 2 700,00 | 23 256,25 | 28 393,75 |
|  | Всего по разделу "Водоотведение" (без налога на прибыль), в том числе: |  |  | 64 255,34 | 3 742,73 | 4 992,40 | 24 836,00 | 30 684,20 |
|  | средства МУП "Водоканал" - всего (без налога на прибыль), из них: |  |  | 64 255,34 | 3 742,73 | 4 992,40 | 24 836,00 | 30 684,20 |
|  | за счет надбавки (без налога на прибыль) |  |  | 10 906,87 | 2 191,87 | 2 160,00 | 3 040,00 | 3 515,00 |
|  | за счет тарифа на подключение (без налога на прибыль) |  |  | 53 348,46 | 1 550,86 | 2 832,40 | 21 796,00 | 27 169,20 |
|  | Всего по разделу "Водоотведение" (с налогом на прибыль), в том числе: |  |  | 80 319,08 | 4 678,32 | 6 240,46 | 31 045,00 | 38 355,30 |
|  | средства МУП "Водоканал" - всего (с налогом на прибыль), из них: |  |  | 80 319,08 | 4 678,41 | 6 240,50 | 31 045,00 | 38 355,30 |
|  | за счет надбавки (с налогом на прибыль) |  |  | 13 633,49 | 2 739,69 | 2 700,00 | 3 800,00 | 4 393,80 |
|  | за счет тарифа на подключение (с налогом на прибыль) |  |  | 66 685,59 | 1 938,63 | 3 540,46 | 27 245,00 | 33 961,50 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства МУП "Водоканал" - всего (без налога на прибыль), из них: |  |  | 149 721,92 | 14 883,12 | 13 758,60 | 57 376,50 | 63 703,70 |
|  | за счет надбавки (без налога на прибыль) |  |  | 38 715,34 | 8 071,34 | 7 580,00 | 10 701,00 | 12 363,00 |
|  | за счет тарифа на подключение (без налога на прибыль) |  |  | 111 006,58 | 6 811,77 | 6 178,61 | 46 675,50 | 51 340,70 |
|  | Средства МУП "Водоканал" - всего (с налогом на прибыль), из них: |  |  | 187 152,41 | 18 603,88 | 17 198,13 | 71 720,70 | 79 629,70 |
|  | за счет надбавки (с налогом на прибыль) |  |  | 48 394,27 | 10 089,17 | 9 475,00 | 13 376,30 | 15 453,80 |
|  | за счет тарифа на подключение (с налогом на прибыль) |  |  | 138 758,14 | 8 514,71 | 7 723,13 | 58 344,40 | 64 175,90 |

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации города Новочебоксарска.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава города Новочебоксарска Чувашской Республики | О.А.Матвеев |
| --- | --- |