Приложение  № 2

к   решению Новочебоксарского                                                           городского Собрания депутатов

Чувашской Республики

от 29 декабря  2011 г. № С 23-4

| ## Изменения вносимые в приложение № 2 «Мероприятия инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска и финансовые потребности на ее реализацию на 2011 год» к решению Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2010 года № С 3-6 «Об утверждении мероприятий инвестиционных программ по развитию коммунальных систем города Новочебоксарска на 2011 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ##### Наименование мероприятий | Мероприятия инвестиционной программы по развитию коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска и финансовые потребности на ее реализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | утвержденные решением от 25 ноября 2011 года № С 3-6 |  |  | изменения |  |  | с учетом изменений |  |  |
|  |  | Ед. изм. | ##### Мощность объем работ | Финансовые потребности тыс. руб. без НДС | Ед. изм. | ##### Мощность объем работ | Финансовые потребности тыс. руб. без НДС | Ед. изм. | ##### Мощность объем работ | Финансовые потребности тыс. руб. без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Инвестиционный проект по повышению качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение автоматизированного комплекса обеззараживания воды сульфатом аммония |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | 4875,0 | шт. | - | -1029,74 | шт. | 1 | 3845,26 |
| 2. | Модернизация оборудования химико- бактериологической лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | 658,75 | шт. | - | -630,53 | шт. | 1 | 28,22 |
| 3. | Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей водопровода ДУ- 300 мм. по ул. 10- ой Пятилетки ( от ул. Пионерская до ул. Строителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | п. м. | 470,0 | 1606,25 | п.м. | 0 | +168,6 | п. м. | 470 | 1774,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Строительство трансформаторной подстанции ТП 630 кВа |  |  | 0,0 | шт. | 1 | +1701,15 | шт. | 1 | 1701,15 |
|  | Итого по повышению качества оказываемых услуг по разделу водоснабжение |  |  | 7140,0 |  |  | +209,48 |  |  | 7349,48 |
|  | в т.ч. средства Водоканала - всего |  |  | 7140,0 |  |  | +209,48 |  |  | 7349,48 |
|  | - из них за счет надбавки |  |  | 7140,0 |  |  | +209,48 |  |  | 7349,48 |
|  | 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завершение строительства канализационного коллектора ДУ – 800 мм. от 1 –ого микрорайона Восточного жилого района (строительство перемычки ДУ 500 мм. на коллектор ДУ-800 мм., от коллектора ДУ- 400 м. по ул. Ж. Крутовой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. м. | 47 | 2646,88 | - | +3 | -1068,73 | п. м. | 50 | 1578,15 |
| 2. | Реконструкция автоматизированной системы управления технологическим процессом на КНС -1 | ед. | 1 | 296,92 | ед. | 1 | +113,29 |  | 1 | 410,21 |
| 3. | Реконструкция канализационной сети ДУ- 200 мм.,250 мм., 300 мм. по улице Заводская, Силикатная, Набережная в микрорайоне Иваново | п. м. | 0 | 0 | п. м. | 350 | +751,33 | п .м. | 350 | 751,33 |
|  | Итого по повышению качества оказываемых услуг по разделу водоотведение |  |  | 2943,80 |  |  | -204,11 |  |  | 2739,69 |
|  | в т.ч. средства Водоканала - всего |  |  | 2943,80 |  |  | -204,11 |  |  | 2739,69 |
|  | - из них за счет надбавки |  |  | 2943,80 |  |  | -204,11 |  |  | 2739,69 |
|  | Всего по повышению качества оказываемых услуг |  |  | 10083,8 |  |  | +5,37 |  |  | 10089,17 |
|  | средства Водоканала - всего |  |  | 10083,8 |  |  | +5,37 |  |  | 10089,17 |
|  | - из них за счет надбавки |  |  | 10083,8 |  |  | +5,37 |  |  | 10089,17 |

Приложение № 3

к  решению  Новочебоксарского                                                             городского Собрания депутатов

Чувашской Республики

от 29 декабря  2011 г. № С 23-4

| ## Изменения вносимые в приложение № 3 «Мероприятия инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска и финансовые потребности на ее реализацию на 2011 год» к решению Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2010 года № С 3-6 «Об утверждении мероприятий инвестиционных программ по развитию коммунальных систем города Новочебоксарска на 2011 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ##### Наименование мероприятий | Мероприятия инвестиционной программы по развитию коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска и финансовые потребности на ее реализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | утвержденные решением от 25 ноября 2011 года № С 3-6 |  |  |  | изменения |  |  |  |  |  |  | с учетом изменений |  |  |  |
|  |  | Ед. изм. | ##### Мощность объем работ | Финансовые потребности тыс. руб. без НДС | Ед. изм. |  | ##### Мощность объем работ |  |  | Финансовые потребности тыс. руб. без НДС |  | Ед. изм. |  |  | ##### Мощность объем работ | Финансовые потребности тыс. руб. без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| II. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство водопровода Ду-100мм.,из полиэтиленовых труб в микрорайоне Ольдеевский г. Новочебоксарск | п. м. | 1000,0 | 1361,64 | п. м. |  | +300 |  |  | 213,32 |  | п. м. |  |  | 1300 | 1574,96 |
| 2. | Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей Ду-600мм. по ул. Советская (от ул. Солнечной до ж.дома55 по ул. Советская) для подключения строящихся объектов жилых домов поз.9 в 1-ом микрорайона. Восточного жилого района, ж.д. по ул.Советская 40 в 5-ом микрорайоне .Восточного жилого района, жилого дома позиции 17 в 3-А микрорайона Западного жилого района, для застройки 1,2-го микрорайона Западного жилого района. | п. м. | 500,0 | 2348,13 | п. м. |  | -76,0 |  |  | -21,49 |  | п. м. |  |  | 424,0 | 2326,64 |
| 3. | Строительство внутриплощадочной сети Ду-110мм. в микрорайона Липовский | п. м. | 1500,0 | 1456,11 |  | п. м. |  | 0 | +598,84 |  | п. м. |  |  | 1500,0 |  | 2054,95 |
| 4. | Строительство водопроводной сети Ду-150мм. для подключения жилого дома позиции 1,2 по ул. Восточная | п. м. | 0 | 0 | п. м. |  | +176 |  |  | +619,53 |  | п. м. |  |  | 176,0 | 619,53 |
|  | Итого по подключению строящихся объектов по разделу водоснабжение | п. м. | 3000,0 | 5165,88 | п. м. |  | +400,0 |  |  | +1410,2 |  | п. м |  |  | 3400,0 | 6576,08 |
|  | в т.ч. средства Водоканала - всего | тыс. руб. |  | 5165,88 |  |  |  |  |  | +1410,2 |  |  |  |  |  | 6576,08 |
|  | из них за счет тарифа на подключение | тыс. руб. |  | 5165,88 |  |  |  |  |  | +1410,2 |  |  |  |  |  | 6576,08 |
|  | ОЖИДАЕМАЯ НАГРУЗКА НА СЕТИ | м3 | 415,18 |  |  |  | +113,337 |  |  |  |  |  |  |  | 528,517 |  |
|  | ТАРИФ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (без НДС) | руб. |  | 12442,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12442,5 |
|  | 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство канализационной насосной станции III- очереди в микрорайона Липовский г. Новочебоксарск | ед. | 1 | 2151,68 | ед. |  | 1 |  |  | -1569,05 |  | ед. |  |  |  | 582,63 |
| 2. | Строительство канализационных сетей III – очереди в микрорайона Липовский г. Новочебоксарск ( проектные работы) | п. м. | 1140,0 | 2254,08 | п. м. |  | -1140 |  |  | -2029,08 |  | п. м. |  |  |  | 225,0 |
| 3. | Строительство канализационной сети ДУ- 150 мм. для подключения жилого дома позиции 1,2 по ул. Восточная,28 |  | 0 | 0 | п. м. |  | +20 |  |  | +128,33 |  | п. м. |  |  | 20,0 | 128,33 |
| 4. | Строительство (перекладка) канализационной сети ДУ-300м. для подключения жилого дома по ул. Советская,40 в 5 –микрорайона Восточного жилого района |  | 0 | 0 | п. м |  | +87,0 |  |  | +759,58 |  | п. м. |  |  | 87,0 | 759,58 |
| 5. | Строительство канализационной сети Ду- 200 - 250 мм. для подключения жилого дома позиции 17 блок- секции В, Г, Д, Е в 3-А микрорайоне Западного жилого района |  | 0 | 0 | п. м. |  | +77,4 |  |  | +243,09 |  | п. м. |  |  | 77,4 | 243,09 |
|  | Итого по подключению строящихся объектов по разделу водоотведение в т.ч. средства Водоканала – всего - из них за счет тарифа на подключение |  |  | 4405,76 4405,76 4405,76 |  |  | -955,6 |  |  | -2467,13 -2467,13 -2467,13 |  |  |  |  | 184,4 | 1938,63 1938,63 1938,63 |
|  | ОЖИДАЕМАЯ НАГРУЗКА НА СЕТИ | м3 | 545,62 |  | м3 |  | -305,54 |  |  |  |  | м3 |  |  | 240,08 |  |
|  | ТАРИФ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (без НДС) | руб. |  | 8074,78 | руб. |  |  |  |  | - |  | руб. |  |  |  | 8074,78 |
|  | Всего по подключению строящихся объектов | тыс. руб. |  | 9571,64 |  |  |  |  |  | -1056,93 |  |  |  |  |  | 8514,71 |
|  | в т.ч. средства Водоканала - всего | тыс. руб. |  | 9571,64 |  |  |  |  |  | -1056,93 |  |  |  |  |  | 8514,71 |
|  | из них - за счет тарифа на подключение | тыс. руб. |  | 9571,64 |  |  |  |  |  | -1056,93 |  |  |  |  |  | 8514,71 |