| ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИН +,Н, ШУПАШКАР ХУЛА ДЕПУТАЧ,СЕН ПУХЁВ, #### йышёну |  | НОВОЧЕБОКСАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ### ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ### РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

19 июля 2007 г. № С 28-2

# Об утверждении Инвестиционной программы развития социальной инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2007-2013 годы

В целях реализации мероприятий по строительству новых объектов социальной инфраструктуры и реконструкции существующих, развитию общественной инфраструктуры, руководствуясь статьей 26 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, Новочебоксарское городское Собрание депутатов Чувашской Республики решило:

- Утвердить Инвестиционную программу развития социальной инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2007-2013 годы, согласно приложению.

- Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики ежегодно до 20  марта года следующего за отчетным предоставлять Новочебоксарскому городскому Собранию депутатов Чувашской Республики отчет о выполнении программных мероприятий.

| ###### Глава города Новочебоксарска ###### Чувашской Республики | В.В. Андреев |
| --- | --- |

Инвестиционная программа

развития социальной инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики

на 2007-2013 годы

Паспорт

инвестиционной программы развития социальной инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2007-2013 годы

| Наименование инвестиционной программы |  | Инвестиционная программа развития социальной инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2007-2013 годы (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки инвестиционной программы |  | Постановление главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 6 июня 2007 года №172 "Об инвестиционной политике города Новочебоксарска Чувашской Республики" |
| Разработчик инвестиционной программы |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Цели и задачи инвестиционной программы |  | Реализация мероприятий по строительству новых объектов социальной инфраструктуры и реконструкция существующих, развитию общественной инфраструктуры. |
| Исполнители инвестиционной программы |  | Отраслевые управления (отделы) Администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, |
| Сроки реализации инвестиционной программы |  | 2007-2013 годы |
| Объем и источники финансирования инвестиционной программы |  | Объем финансирования программы составляет 179900,0 тыс. рублей, в том числе за счет: городского бюджета – 119900 тыс. рублей привлеченных средств (банковские кредиты) – 54000 тыс. рублей |
| Ожидаемый конечный результат от реализации инвестиционной программы |  | Создание качественных, благоприятных условий функционирования объектов социальной сферы города. Развитие городской дорожной инфраструктуры. |
| Контроль за исполнением инвестиционной программы |  | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел экономики, ценовой и инвестиционной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |

Введение

Инвестиционная программа развития социальной инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2007-2013 годы является организационно-экономической основой осуществления политики  города в области сохранения, модернизации и развития городской инфраструктуры в соответствии с современными требования безопасности и комфортности.

В 90-ые годы ХХ века в муниципальную собственность были переданы практически все объекты ведомственной социальной инфраструктуры. До настоящего времени максимально сохранена  структура учреждений и их целевая направленность. В соответствии с современными требования безопасности пожарной, санитарно-эпидемиологической социальные объекты города требуют весомых  инвестиционных вложений. Успешное проведение процессов реформирования социальной сферы становится возможным при условии формирования эффективной инвестиционной политики как средства решения комплекса социально-экономических задач, связанных с достижением стабильности функционирования, экономического роста, повышения конкурентоспособности.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

разработки инвестиционной Программы

Одной из основных проблем социально-культурной сферы является отсутствие должного объема финансирования в 90-е годы прошлого столетия мероприятий связанных с текущим и капитальным ремонтом объектов данной отрасли и как следствие обветшание материально-технической базы.

Данная Программа направлена на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также – ремонт ветхих зданий, коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкцию объектов.

Главным и перспективным содержанием социальной политики в ходе реализации Программы является освоение правильно выстроенной системы приоритетов, механизмов эффективного использования ресурсов, определение путей реформирования социально-культурной сферы, как неотъемлемой части городского социально-экономического комплекса.

Развитие современной инфраструктуры может быть обусловлено комплексом мер, в том числе и финансовых.

II. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной Программы

Основная цель в реализации мероприятий по строительству новых объектов социальной инфраструктуры и реконструкция существующих, развитию общественной инфраструктуры.

Задачи:

- обеспечение безопасного пребывания людей на объектах социально-культурной сферы в соответствии с современными требованиями норм и правил;

- повышение уровня комфортности, доступности и качества оказываемых услуг;

- развитие сети общественной инфраструктуры;

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов для развития социально-культурной сферы, общественной инфраструктуры.

III. Мероприятия инвестиционной Программы

и финансовые потребности на ее реализацию

Строительство музея краеведения и истории города Новочебоксарска. Данный проект  реализуется с 2006 года. Здание в плане Г-образное, с двумя надземными этажами и подвальным этажом. В подвальном этаже предусматривается помещение хранилищ и реставрации экспонатов музея, помещения предприятий питания – буфета, гардеробные, санузлы, кладовые, кабинеты и технические помещения. На первом этаже запроектированы помещения конференц-зала, временного хранения и подготовки экспонатов к выставке, рабочие кабинет и служебные помещения, помещения охраны. На втором этаже по всей площади запроектировано помещение экспозиционного зала.

В настоящее время выполнен каркас здания, кирпичная кладка стен.

Реконструкция зданий МУЗ "Новочебоксарская городская больница". Городская больница размещена в 4- зданиях 1969-1979 гг. постнройки: поликлиника № 1  по ул.Коммунистическая, инфекционное отделение  по ул.Коммунистическая, поликлиника № 2 по ул.Пионерская, стационар  по ул.Пионерская. За время эксплуатации в зданиях проводились косметические и выборочные ремонты. Текущее состояние зданий (за исключение поликлиники № 2)  – неудовлетворительное: отделка фасадов разрушена, нарушена герметизация проемов, местами стены имеют трещины, балконы и карнизы провисли под собственным весом и находятся в аварийном состоянии.  Полы в помещениях первых этажей просели. Сантехприборы изношены на 90 процентов. Внутренние сети электроснабжения полностью изношены, в некоторых кабинетах вместо потолочных или настенных приборов освещения используют переносные или настольные лампы. Линолеумные полы на всех этажах в неудовлетворительном состоянии. Принудительная вентиляционная система не функционирует. Стояки холодного и горячего водоснабжения, системы отопления сгнили, имеются свищи, во многих местах установлены хомуты.

Необходимо выполнить капитальные ремонт фасадов с заменой оконных блоков, заменить стояки  системы отопления, холодного и горячего водоснабжения вместе с радиаторами отопления и сантехприборами. Выполнить замену скрытой электрической проводки с заменой осветительной арматуры и силового оборудования. Выполнить капремонт во всех помещениях с обработкой стен от грибков, заменой облицовки стен, полов из линолеума, в коридорах заменить линолеумные полы на керамическую плитку. Восстановить систему принудительной вентиляции. Установить современную систему пожарной сигнализации.

Строительство и реконструкция городских дорог. Необходимо строительство дорог местного проезда, внутриквартальных дорог в новых  жилых массивах, ремонт внутриквартальных проездов города и придомовых территорий городских микрорайонов.

Реконструкция здания МУ "Дворец культуры "Химик" (фойе, парапет, фасад)

Здание Дворца культуры "Химик" введено в эксплуатацию в 1971 году, число этажей – три, общей площадью 17670 кв. м., фундамент из сбороного железобетона, наружные и внутренние капитальные стены из полнотелого красного кирпича, кровля – мягкая. За время эксплуатации проводились косметические и выборочные ремонты. Текущее состояние ДК "Химик" неудовлетворительное: отделка фасадов частично разрушена, стены местами имеют трещины, принудительная вентиляционная система не функционирует. Стояки холодного и горячего водоснабжения, системы отопления в неудовлетворительном состоянии. Ступени крыльца разрушены.

Необходимо выполнить реконструкцию и модернизацию внешнего вида парапета (крыльца). Отремонтировать кровлю парапета. Парапет должен выполнять функцию сценической площадки, на которой регулярно проводятся концертные программы.

В фойе необходимо выполнить капитальный ремонт стен, полов, внутренних сетей электроснабжения, восстановить герметизацию потолков.

Реконструкция дошкольных образовательных учреждений города.

Необходимо выполнить: ремонт кровли, монтаж пожарной сигнализации с реконструкцией путей эвакуации, смена витражей, смена сантехприборов, ремонт помещений и приобретение мебели для  вновь открываемых групп в детских садах.

Завершение строительства административно-бытового корпуса Центрального стадиона им. А. Николаева

Здание двухэтажное, в плане имеет трапециидальную форму. Длина 66 метров, ширина от 12 до 33 метров. Каркас здания железобетонный, сетка колонн 6х6 метров. Наружные и внутренние стены из кирпича. В указанном здании предусмотрены: гостиница, тренажерные залы, гардеробные для спортсменов, санузлы для зрителей.

IV. Определение способов финансирования мероприятий

Программы

Суммарный  объем финансирования Программы в 2007-2013 гг. (в среднегодовых ценах 2007 года) составляет  рублей, из них:

| средства бюджета города | 119900 тыс. рублей | 69 (%); |
| --- | --- | --- |
| привлеченные средства (банковские кредиты) | 54000 тыс. рублей | 31(%); |

Объемы финансирования и мероприятия Программы будут ежегодно уточняться в установленном порядке при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

V. Механизмы реализации  Программы, организация управления,

контроль за выполнением.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел экономики, ценовой и инвестиционной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально к 10 числу второго месяца квартала следующего за отчетным предоставляют отчет о выполнении программных мероприятий в отдел экономики, ценовой и инвестиционной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики для дальнейшего анализа и обобщения.

Срок сдачи годового отчета о выполнении программных мероприятий - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.