| ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИН +,Н, ШУПАШКАР ХУЛА ДЕПУТАЧ,СЕН ПУХЁВ, #### йышёну |  | НОВОЧЕБОКСАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ### ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ### РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

19 июля 2007 г. № С 28-4

# Об утверждении Инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска Чувашкой Республики на 2007-2010 годы

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых для потребителей коммунальных услуг, согласно Федеральному закону от 31 декабря 2004 г. №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь статьей 26 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, Новочебоксарское городское Собрание депутатов Чувашской Республики решило:

1. Утвердить Инвестиционную программу МУП "Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска Чувашкой Республики на 2007-2010 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики В.П.Артемьева.

| ###### Глава города Новочебоксарска ###### Чувашской Республики | В.В. Андреев |
| --- | --- |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  МУП «ВОДОКАНАЛ»

по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2007 - 2010 годы

### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная МУП «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска на 2007-2010 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Разработчики Программы | МУП «Водоканал» г. Новочебоксарск |
| Цели и задачи Программы | Реализация мероприятий по новому строительству, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарска на 2006-2010 годы |
| Исполнители Программы | МУП «Водоканал» |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования инвестиционной программы составляет – 339664,5 тыс. руб. в том числе за счет: - надбавок к тарифам – 32367,1 тыс. руб. - платы за подключение – 293297,4тыс. руб. - средств предприятия – 14000,0 тыс. руб. |
| Сроки реализации Программы | 2007-2010 годы |
| Ожидаемый конечный результат | Развитие систем водоснабжения и водоотведения города, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации, удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией города Новочебоксарска, постоянно действующей комиссией Новочебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |

Введение

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», её главного организационно-финансового механизма – Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 гг., подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» разработана  Инвестиционная программа МУП «Водоканал»  по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведению города Новочебоксарска на 2007-2010 годы».

Под Инвестиционной программой МУП «Водоканал»  по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведению города Новочебоксарска на 2007-2010 годы понимается (далее Инвестиционная программа), определенная органами местного самоуправления города Новочебоксарска программа финансирования мероприятий по новому строительству и  модернизация систем водоснабжения и водоотведения в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксасрка на 2007-2010 годы.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», проект Инвестиционной программы разработан МУП «Водоканал» на основе технического задания, утвержденного администрацией города.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Уровень износа объектов коммунального водоснабжения  и водоотведения города  составляет сегодня  69,0 %,  в том числе  трансформаторных подстанций 61%, очистных  сооружений водопровода  59%, водопроводных насосных станций 68%,  канализационных насосных станций 81%, водопроводных сетей 71%, канализационных сетей 75%.

Протяженность  городской водопроводной  сети  составляет 142,9км. Из 142,9 км водопроводной сети 95км (66,6%), стальные  трубопроводы - из них 67,7 км имеют срок эксплуатации более 20 лет, 44км (30,3%) трубопроводы чугунные  (из них 28 км со сроком  эксплуатации более 40 лет).

В целях повышения надежности систем водоснабжения в рамках выполнения программы «Реформирование  и модернизация жилищно-коммунального комплекса» в 2002-2006 годы в городе  произведен капитальный ремонт (санация) и заменено 15800 п.м водопроводных труб. Сегодня обновление водопроводной  сети составляет не более 3,5 км в год, в том числе за счет санации 2 км в год.

Следствием износа водопроводных сетей является высокая аварийность,  (1,2 аварии  на 1 км в год), утечки и  неучтенный расход воды при транспортировки  в системах водоснабжения (достигают 20% в год от поданной воды в сеть),  ухудшение качества питьевой воды из-за внутренней коррозии трубопроводов, низкий коэффициент полезного действия имеющихся мощностей  и большие потери энергоносителей.

Для снижения уровня аварийности необходимо увеличивать темпы обновления  трубопроводов до 15км в год, восстанавливать не только аварийные участки, но и планомерно менять самортизированные трубопроводы протяженность которых составляет 98км.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны, а также реконструируемые здания, строения, сооружения, потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения.

Основное внимание в Инвестиционной программе предприятия уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых, экономичных, высокоэффективных технологий, а также модернизации  двухступенчатой схемы очистки на очистной водопроводной станции.

Необходима поэтапная модернизация водоочистных сооружений, с целью улучшения качества питьевой воды и уменьшения платы предприятия за загрязнения окружающей среды.

Реализация инвестиционной программы позволит:

- привлечь различные средства для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

Программа является основанием для определения величины инвестиционных надбавок к тарифам и тарифов на подключение  на 2007-2010 годы.

В данную программу включены первоочередные мероприятия по  модернизации систем водоснабжения и водоотведения города.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Главными целями разработки и реализации Инвестиционной программы являются:

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем водоснабжения и водоотведения;

- удовлетворение спроса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города.

Программа должна решать следующие основные задачи:

- повышение надежности и качества предоставления услуг систем водоснабжения и водоотведения;

- модернизация и строительство систем водоснабжения и водоотведения.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Общая сумма капитальных вложений до 2010 года должна составить в ценах 2006 года  339664,5тыс. руб.

Финансовые потребности МУП «Водоканал» в  сумме 325664,5 тыс.руб.,  необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет  платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги.

Источники финансирования мероприятий по новому строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Способы финансирования мероприятий по новому строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения

| Источники | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего |
| Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 14000,0 |
| За счет надбавки к тарифу | 0 | 8414,0 | 9046,8 | 14906,3 | 32367,1 |
| Плата за подключение | 46729,2 | 86953,1 | 82737,7 | 76877,4 | 293297,4 |
| И Т О Г О | 49729,2 | 98367,1 | 95784,5 | 95783,7 | 339664,5 |

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУМЫХ ОБЪЕМОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММАМИ

Финансирование мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, включенных в техническое задание и реализуемых в рамках производственной программы, должны осуществляться за счет амортизационных отчислений, указанных в таблице 1.

Общие объемы финансирования мероприятий, реализуемых в рамках Инвестиционной программы, определяется как разница между объемами финансирования, необходимыми для реализации комплексной программы, и объемами необходимыми для реализации производственной программы. Распределение планируемых объемов финансирования между производственной и инвестиционной программами приведено в таблице 2.

Таблица 2. Распределение планируемых объемов финансирования между производственной и инвестиционной программами

| Источники | Планируемые объемы финансирования,тыс.. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Всего |
| Производственная программа | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 14000,0 |
| Инвестиционная программа. в том числе: | 46729,2 | 95367,1 | 91784,5 | 91783,7 | 325664,5 |
| * по водоснабжению, всего- | 45079,2 | 91443,1 | 74698,5 | 74696,7 | 285917,5 |
| в том числе: - за счет платы за подключение | 45079,2 | 85641,5 | 68151,7 | 62348,3 | 261220,7 |
| - надбавки к тарифу | 0 | 5801,6 | 6546,8 | 12348,1 | 24696,5 |
| * по водоотведению, всего- | 1650,0 | 3924,0 | 17086,0 | 17087,0 | 39747,0 |
| в том числе: - за счет платы за подключение | 1650 | 1311,6 | 14586,0 | 14529,1 | 32076,7 |
| - надбавки к тарифу | - | 2612,4 | 2500,0 | 2558,2 | 7670,6 |